C-Tech

Meeting Protokoll

18.11.2020

Agenda:

- Offene Aufgaben

- Review des Meilensteins1

  - Schriftliche Rückmeldung von Udo innerhalb 1 Woche

- Kosten für unser Produkt

  - Udos Worte: Wir sollen Investoren von unserem Produkt überzeugen

  - Stückzahl die abgenommen wird

  - Kosten pro Stück

- Plan für MS2

  - Anforderungen (Philipp)

  - Zielrahmen (Leon)

  - Patentanalyse (Tobi)

  - Wettbewerbsanalyse (Pascal)

  - System Footprint (Pascal)

- Anforderungen

| Agendapunkt | Besprochen |
| --- | --- |
| Offene Aufgaben | Tobi von seiner Arbeit in Kenntnis setzen √ Aufgaben in Git zuteilen √ Leon kriegt Discord wieder in Gang X |
| Review | Gut; Schlecht; Schlussfolgerungen. -Ausführliche Doku -Nahe an seinen Vorgaben geblieben - gute Aufgabeneinteilung - meist in time fertig; - nix - Team orga. - Mark und Wettbewerbsanalyse sehr spät. - verspätete Abgabe; Das bleibt hier alles so wies ist. ->Motivation zulegen -> Aufgaben mehr zusammen bearbeiten -> Bei der Bearbeitung der Aufgaben immer auch gleich Präse und Doku mitmachen -> Präse vorher fertig &ppp ist am Sonntag fertig. |
| Termin für Anforderungen | Samstag Abend 17:00 |