C-Tech

Meeting Protokoll

03.02.2021

Agenda:

- Neuer Zeitplan

  - Vorletzte Woche (13.01.)

    - CAD

    - Berechnung

    - FMEA

  - Letzte Woche (20.01)

    - Business Case final (Pascal)

    - Validierung (Philipp)

    - Prototyp (Tobi)

    - Gesamtdoku bis einschließlich MS3 (Leon)

  - Diese Woche (27.01)

    - Aufgaben zu Ende (31.01.)

    - Präse der Anderen (01.02.)

    - Unsere Präse (02.02.)

  - nächste Woche (03.02.)

    - Doku MS4 fertig (06.02.)

    - Abgabe (08.02)

  - übernächste Woche (10.02.)

    - Feedback MS4

    - Nacharbeiten aller MS

    - Gesamtdoku aufbauen

  - überübernächste Woche (17.02.)

    - Gesamtdoku final

    - Review von uns (19.02)

    - Review der anderen? (20.02)

    - Abgabe (Sonntag 21.02)

- Abstimmung

  - Wie lange geht unser Plan?

  - Wie profitabel sind wir?

- Stand und Doku der Aufgaben

  - CAD (Tobi)

  - Berechnungen (Leon, Philipp)

  - FMEA (Pascal)

  - Business Case Final (Pascal)

  - Validierung (Philipp)

  - Prototyp (Tobi)

| Agendapunkt | Besprochen |
| --- | --- |
|  | Partnerteam DivING Leon |
| FAQ | Udos Fragen aus den MS Feedbacks explizit nochmal beantworten |
| Treffen | Sonntag 18:00 |