C-Tech

Meeting Protokoll

13.01.2021

Agenda:

- MS3 Feedback

  - Termin Finden

  - Review

- Übung für den Test

  - Wie gehen die Skripte durch und jeder präsentiert seine Methoden (ist der Experte darin)

  - Wann treffen wir uns?

- Planung MS4

  - Treffen jetzt (auch) Dienstags morgen?

  - Zeitplan:

    - Diese Woche (13.01.)

      - CAD

      - Berechnung

      - FMEA

    - Nächste Woche (20.01)

      - Business Case final (Pascal)

      - Validierung (Philipp)

      - Prototyp (Tobi)

      - Gesamtdoku bis einschließlich MS3 (Leon)

    - Übernächste Woche (27.01)

      - Aufgaben zu Ende (30.01.)

      - MS4 Feedback Mail an Pulm (30.01)

      - Präse (02.02.)

    - Überübernächste Woche (03.02.)

      - Doku MS4 fertig (04.02.)   Nicht wieder auf den letzten Drücker!!!!

      - Gesamtdoku anpassen (06.02)

      - Review von uns (07.02)

      - Review der anderen? (07.02)

      - Abgabe (08.02)

- Neue Aufgaben

  - CAD (Tobi)

  - Berechnungen (Leon, Philipp)

  - FMEA (Pascal)

- Jetzt

  - Berechnung (Festlegung) der Dimensionen

| Agendapunkt | Besprochen |
| --- | --- |
| MS3 Review | Gut; Schlecht; Schlussfolgerung. - Beste Leistung bisher - 46 Seiten Schrift - Philipp fand seine Aufgaben schön; Termine versäumt; Termine einhalten Aktuellen Spirit aufrecht halten. |
| Prüfungstreffen | Sonntag 17.01. 16:00 |
| Berechnung (Festlegung) der Dimensionen | 1,5m lang, 1m breit, 0,8m hoch -> Anhänger 1m-2m lang, 1m breit, 0,8m hoch |