C-Tech

Meeting Protokoll

20.01.2021

Agenda:

- Nacharbeit

  - Was wollen wir nacharbeiten MS1 bis MS3

- Planung MS4

  - Zeitplan:

    - Diese Woche (13.01.)

      - CAD

      - Berechnung

      - FMEA

    - Nächste Woche (20.01)

      - Business Case final (Pascal)

      - Validierung (Philipp)

      - Prototyp (Tobi)

      - Gesamtdoku bis einschließlich MS3 (Leon)

    - Übernächste Woche (27.01)

      - Aufgaben zu Ende (30.01.)

      - MS4 Feedback Mail an Pulm (30.01)

      - Präse (02.02.)

    - Überübernächste Woche (03.02.)

      - Doku MS4 fertig (04.02.)   Nicht wieder auf den letzten Drücker!!!!

      - Gesamtdoku anpassen (06.02)

      - Review von uns (07.02)

      - Review der anderen? (07.02)

      - Abgabe (08.02)

- alte Aufgaben

  - CAD (Tobi)

  - Berechnungen (Leon, Philipp)

  - FMEA (Pascal)

- Neue Aufgaben

  - Business Case Final

  - Validierung

  - Prototyp

  - Gesamtdoku

| Agendapunkt | Besprochen |
| --- | --- |
| Nacharbeit | Canvas Model (text schreiben), Wettbewerbsanalyse(vlg mit Mähdrescher, Tabelle), Patentanalyse(???), Martkanaylse(vgl. mit Landbauern, Udos Fragen beantworten), Anforderungsliste(….), Bewertung(Udo überzeugen), Teamvorstellung(Fotos), SWOT(kleine Ergänzungen, Produktbezogenheit umkehren), SystemFootprint(Weitere Begriffe eintragen), QFD(viele Kleinigkeiten), Funktionen(Use Cases in Doku) |
| Aufbau | Nach Meilensteinen solange sinnvoll. Erweiterungen werden zusammengelegt. Es muss nicht alles mit dem Endergebnis stimmig sein. -> Prozess unserer Entwicklung soll erkennbar sein. |
| Berechnung (Festlegung) der Dimensionen | 1,5m lang, 1m breit, 0,8m hoch -> Anhänger 1m-2m lang, 1m breit, 0,8m hoch |